心知了改版里程碑

| 时间 | 标题 | 详情 |
| --- | --- | --- |
| 3.22 | 项目启动 |  |
| 3.27 | 3.0.0需求讲解 |  |
| 3.31 | 3.0.0UI评审 | 提供入口页面UI切图 |
| 4.1 | 3.0.0启动开发 |  |
| 4.3 | 3.0.0完整UI提供 |  |
| 4.7 | 3.0.1需求讲解 |  |
| 4.8 | 3.0.0测试用例评审 |  |
| 4.9 | 提交测试 |  |
| 4.9 | 3.0.1UI评审 |  |
| 4.10 | 3.0.1启动开发 |  |
| 4.14 | 3.0.0上线 |  |
| 4.19 | 3.0.1测试用例评审 |  |
| 4.21 | 提交测试 |  |
| 4.28 | 3.0.1上线 |  |