心知了v3.0 APP gai

1. 项目背景

心知了App从2.0版本（服务心电设备的工具型产品）升级为3.0版本（以服务驱动的平台型产品）。业务扩充为交易业务、服务研发业务、服务履约业务和数据采集业务，标志着从单一工具向综合服务平台的转型 。

2. 迭代目标

完整目标 ：优化“首页”和“我的”模块；新增“服务”和“健康”模块（一级页面）；优化“用户来源”和“家庭健康空间”概念；支持服务商品的激活、转赠和家庭共享 。

本期目标 ：聚焦优化“首页”和“我的”模块，新增“服务”和“健康”模块（均为一级页面） 。

3. 关键模型设计

用户模型 ：

企业用户 ：通过绑定“企业标签”设备、购买“企业特供”商品或企业定制注册确定 。

普通用户 ：通过应用商店、微信小程序等注册 。

第三方用户 ：通过第三方应用注册 。

目的：支持数据统计分析和个性化服务供给 。

商品模型 ：

| 类型 | 解释 | 上架渠道 |
| --- | --- | --- |
| 直营商品 | 不参与分成 | 心知了商城、心知了App |
| 分销商品 | 参与分成（渠道商、企业等） | 门店/机构商城、企业商城 |

服务商品支持转赠、激活和共享，新增“可共享人数”字段 。

服务模型 ：

原子级服务包括心电解读（静态/动态AI、人工）、在线问诊（图文/音频/视频）、健康咨询等 。

家庭模型 ：

家庭=群，家长=群主，成员可共享设备和服务商品。

家长可创建/删除成员，成员限加入三个家庭；支持数据、报告互查及代提交服务 。

4. 产品设计变更

新增功能 ：

心电测量新增“监测完成”状态，根据设备连接状态跳转数据上传或准备测量页（图1）（图2） 。

首页新增搜索页（支持商品、资讯搜索） 。

| 图1 | 图2 |
| --- | --- |

逻辑优化 ：

绑定心电类设备判断：已绑定时展示“去测量”，未绑定时展示“绑定设备”（图3）（图4） 。

心电记录查看跳转至详情页（非医生选择页）（图5） 。

| 图3 | 图4 | 图5 |
| --- | --- | --- |

数据展示 ：

| 指标 | 状态 |
| --- | --- |
| 5分钟心率变异性指数 | 正常 |
| 心脏疾病风险评估 | 低风险 |
| 精神压力指数 | 良好 |
| 疲劳指数 | 中度 |

（图6） 。

图6

5. 开发与实施

关键任务 ：

| 模块 | 子任务 | 工作量（人天） |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 心脏健康指数展示 | 后端0.5, APP 0.5 |
| 健康 | 家庭健康空间-成员列表 | 后端0.3, APP 0.2 |
| 商城相关 | 自动发放服务-待激活状态 | 后端未定 |
| 安全 | 接口统一走安全接口 | 后端3 |

总工作量：后端64.5人天、APP 61.9人天、前端31.2人天 。

进度 ：

第15周（2023年4月）完成页面改版、设备逻辑优化，进度20% 。

第17周（2023年4月底）完成98%，涉及UI改版、服务协议弹窗等 。

6. 技术架构

数据库变更 ：

新增权益转赠记录表、权益共享表；拆分原家庭成员表为家庭信息表和成员关联表 。

搜索功能 ：

采用Elasticsearch实现搜索引擎，支持模糊匹配商品和资讯标题 。

7. 项目远景与标准

远景 ：医学服务平台战略项目，实现工具型向服务型转化（图7） 。

图7

成功标准 ：上线后一个月内，P0级缺陷≤1、P1级≤3、P2级≤5 。