运动健康问题跟踪

## 🏡目录

🏡目录 🎉【完成】一、查看报告异常 1.1 流程 1.2 问题表现 1.3 方案 1.4 进度 🎉【改造中】二、单次支付失败 2.1 流程 2.2 问题表现 2.3 方案 2.4 进度 🚟【定位中】三、 查询报告失败，请稍后重试， 调用逻辑合理性梳理 3.1 流程 3.2 问题表现 3.3 方案 3.4 进度 🚟【推动中】四、自动解读拉取数据，华为 RT 失效 4.1 流程 4.2 问题 4.3 方案 4.4 进度 🚟【推动中】五、用户很久没有登录 RT 失效 5.1 流程 5.2 问题 5.3 方案 5.4 进度

# 🎉【完成】一、查看报告异常

## 1.1 流程

运动健康-H5，在这个地方调用的接口 HW004001006

## 1.2 问题表现

通过用户fastOpenId  + startTime + endTime  ,查询数据不存在

## 1.3 方案

### 1. 第一次结论2023-05-11 11点

需要运动健康H5侧做个兼容，如果查询数据不存在，需要再次提交

### 2.继续讨论 2023-05-11 13点

追踪解读成功推送

两种推送

### 3.定位会议 2023-05-11 17点

健康云继续跟踪 解读状态同步日志

这个用户的服务id：16421754389036654785

时间： 2023-05-09 17:59   反馈

openId: MDFAMTAzMjY4MTc5QDk2ZjY1YzI2ZDZkNDNjZWYyZjI1ZDY0ODdiaYzg0N2Y4QDBiaNGNmZGM2YTc3NmYxMDllM2ZjY2E0MDcxMGVhZGIwMWFiaY2ExNDFmYTdjOGU2ZDBkMWQyMg

### 4.结论

Mq 扩容节点

消息重复消费

## 1.4 进度

解决MQ- 完成

# 🎉【改造中】二、单次支付失败

## 2.1 流程

运动健康-h5 提供流程

## 2.2 问题表现

无法支付

数据未上云导致

提示文案有误

## 2.3 方案

### 结论

数据未上云

解决方案：  华为侧把提示信息文案变更

## 2.4 进度

华为侧已开始开发

# 🚟【定位中】三、 查询报告失败，请稍后重试， 调用逻辑合理性梳理

## 3.1 流程

调用逻辑合理性梳理

## 3.2 问题表现

### 1. 第一次反馈 2023-05-22

这个用户在15:35有获取报告，提示报告不存在，但是用户截图时间是16:00，这个时候报告已经解读了，也没有查询到 HW004001006 这个接口的第二次调用，用户不至于在这个界面等30分钟吧

### 2. 第二次反馈 2023-05-23

昨天这个问题有查看么？用户15:35调用HW004001006，返回报告不存在，之后直到16:00，没有再次调用 HW004001006 或者获取我们token的日志，到16:00的时候直接查询报告失败了

## 3.3 方案

### 结论

## 3.4 进度

第一步确认流程

# 🚟【推动中】四、自动解读拉取数据，华为 RT 失效

## 4.1 流程

a.判断 RT 失效，返回错误吗

b.方案: 返回 12002 拉起用户登录授权 ? 未确定

c.未解决

## 4.2 问题

失效后，自动解读不正常

## 4.3 方案

b.方案: 返回 12002 拉起用户登录授权 ? 未确定

## 4.4 进度

第一步确认流程

# 🚟【推动中】五、用户很久没有登录 RT 失效

## 5.1 流程

a.自动提交失败 RT失效

b.方案:需要产品确定用户引导文案 ? 未确定

c.未解决

## 5.2 问题

失效后，自动解读不正常

## 5.3 方案

用户很久没有登录，如何激活打开页面

b.方案:需要产品确定用户引导文案 ? 未确定

## 5.4 进度

第一步确认流程